3월 28일 졸업작품 중간 보고

졸업작품 팀: 웹벤져스 팀

2014154042 황인성

2014154031 이정찬

2013152024 윤효재

2014154020 박현규

**1. 구현 현황**

* **프로젝트 범위**

전체 프로젝트 중 졸업작품 팀이 맡은 부분은 **기록 관리**와 **권한관리**, **팀/선수 추가 삭제**, **DB모듈**, **디자인 부분**이다.

* **현재 진행 상황**

기록관리(98%)  
권한관리(95%)  
팀/선수추가삭제(100%)  
DB모듈(100%)  
디자인(100%)

* **팀원 별 담당 파트**

**황인성**  
기록 관리(Spring framework, AJAX, 리그 데이터 기록 키 매핑, 리그 관리, 팀, 선수 별 순위 등)

**윤효재**  
팀/선수 등록(Spring framework, 팀과 선수의 정보 수정과 추가, 삭제, 프로필 사진 업로드 등)

**이정찬**  
DB 설계(DB테이블 작성과 각 DB모듈 정규화, 마이바티스 연동(mapper와 SqlSessionFactory)

**박현규**  
퍼블리싱 및 디자인(HTML CSS등 페이지 별 상세 디자인과 Javascript & Jquery를 이용한 동적 이벤트 처리)

* **버그 수정 목록**

1. 중복된 야구 코드로 인한 Persistence Tier CRUD 구현 수정 - 이정찬

2. 특정 회원의 권한을 검색 후 다른 권한을 검색하면 검색 결과가 이상해지는 현상 수정 - 황인성

3. 리그의 날짜 검색 시 미래 시간부터 과거 시간까지 날짜 선택이 되는 현상 수정 - 윤효재

4. 선수 등록 시 필수 입력란을 입력하지 않아도 등록되는 현상 수정 - 박현규

5. 페이지네이션 초기화 버그 수정 - 박현규

6. 선수 검색 시 팀 검색 필터가 작용하지 않는 현상 수정 - 황인성

7. 선수 기록 란에 콤마(,)를 통한 연결된 기록이 안되는 현상 수정 - 황인성

8. 목록페이지 이동 시 경고메시지 중복 수정 - 박현규

**2. 앞으로의 계획**

지속적으로 버스테스트를 진행 중

곧 있을 설계서 발표를 대비하여 데모 이후로 지속적으로 작성할 예정

해나 소프트와 같이하는 프로젝트이기 때문에 깃에 코드를 올리는 것이 제한되므로 세션교수님들께 여쭤보고 소스 올리는 문제를 어떻게 할지 해결방안 찾을 예정 (해나 소프트에서는 소스 전체를 올리는 것은 안되며 일부분만 올리는 것은 가능하다고 했습니다.)